**WZÓR RAPORTU MIESIĘCZNEGO WYKONAWCY**

# Nazwa Projektu:

Wykonanie robót budowlanych dla inwestycji polegającej na przebudowie budynku wraz z remontem oraz wbudowaniem dźwigu osobowego w budynku szkoły przy ul. Dolna Brama 8 w Gdańsku.

**RAPORT MIESIĘCZNY**

**WYKONAWCY**

**XX/2021**

|  |  |
| --- | --- |
| Zadanie Inwestycyjne: |  |
| Zamawiający: |  |
| Wykonawca: |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Numer raportu |  |
| 2. | Okres objęty raportem |  |
| 3. | Nazwa zadania |  |
| 4. | Zamawiający |  |
| 5. | Nadzór Inwestorski |  |
| 6. | Wykonawca |  |
| 7. | Numer Umowy  Zamawiający – Wykonawca |  |
| 8. | Podstawa wykonania robót |  |
| 9. | Projektant |  |
| 10. | Dokumentacja projektowa |  |
| 11. | Data przekazania placu budowy |  |
| 12. | Data rozpoczęcia robót |  |
| 13. | Raport sporządził |  |
| 14. | Nr telefonu |  |
| 15. | Adres poczty elektronicznej |  |

Spis treści

# Opis postępu robót w stosunku do przyjętego harmonogramu opracowanego przez Wykonawcę Robót Budowlanych, wraz z procentowym określeniem zaawansowania robót narastająco w danym miesiącu

Należy wskazać szczegółowy wykaz prac wykonanych podczas okresu sprawozdawczego oraz narastająco do ostatniego dnia okresu sprawozdawczego, w tym roboty rozpoczęte i roboty zakończone w okresie sprawozdawczym oraz roboty planowane.

Należy wskazać postęp robót w odniesieniu do harmonogramu rzeczowego.

# Nakłady finansowe poniesione na roboty w powiązaniu z przyjętym harmonogramem

Należy wskazać i porównać planowane oraz rzeczywiste przepływy finansowe oraz analizę procentową wykonania i wydatków podczas okresu sprawozdawczego narastająco do końca okresu sprawozdawczego.

# Plan robót i finansowania na kolejny miesiąc

Należy przedstawić plan robót oraz prognozę przepływów pieniężnych na kolejny miesiąc następujący po okresie sprawozdawczym.

# Opis powstałych ryzyk, problemów i zagrożeń oraz działań podjętych w celu ich usunięcia

Należy przedstawić informację o napotkanych ryzykach, problemach i zagrożeniach oraz podjętych działaniach i środkach zaradczych mających na celu ich przezwyciężenie.

# Opis stanu BHP i PPOŻ podczas wykonywania prac

Należy wskazać problemy ochrony zdrowia i bezpieczeństwa (jeśli wystąpiły).

# Dokumentacja fotograficzna

Należy przedstawić fotografie z okresu raportowania wraz z opisem oraz datą wykonania.

# Wykaz zmian w dokumentacji projektowej

Należy wskazać zmiany projektowe, które zostały wprowadzone w okresie raportowania.

# ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1 – Harmonogram rzeczowo – finansowy